════════════════════════════════════════════════════════════

한마음일터 홈페이지 구축 보고서

════════════════════════════════════════════════════════════

보고 일자 : 2026년 5월 14일

대상 사이트 : https://daprint.kr

운영 기관 : 장애인직업재활시설 한마음일터

════════════════════════════════════════════════════════════

1. 프로젝트 개요

─────────────────────────────────────────────

○ 기관명 : 장애인직업재활시설 한마음일터

○ 위  치 : 경기도 이천시 마장면 이장로 256번길

○ 법  인 : 사회복지법인 엘리엘동산 (대표 이병환)

○ 사  업 : 인쇄(리플렛·카탈로그·포스터·명함·현수막·쇼핑백)

및 임가공

○ 개편 목적 : 기존 단순 게시판형 사이트를 현대적 반응형

사이트로 전면 개편하고, 견적 요청 및 콘텐츠

관리 시스템을 도입하여 업무 효율성을 제고함.

2. 인프라 구성

─────────────────────────────────────────────

○ 도메인 : daprint.kr

(hosting.kr 등록, 만료 2026-12-01, 자동연장)

○ 웹호스팅 : Cafe24 뉴아우토반호스팅 비즈니스 상품

○ SSL/CDN : Cloudflare Free 플랜

(전세계 CDN, Let's Encrypt 인증서)

○ 백엔드 : Google Apps Script (서버리스 방식)

○ 데이터 저장 : Google Sheets

○ 파일 저장 : Google Drive

[시스템 구성도]

사용자 브라우저

↓ HTTPS

Cloudflare (전세계 CDN + 보안)

↓ HTTP

Cafe24 웹호스팅 (정적 HTML·CSS·JS)

↓ 비동기 호출

Google Apps Script (백엔드)

↓

Google Sheets (콘텐츠 DB) + Google Drive (파일 저장)

3. 사이트 구조 (총 7개 페이지)

─────────────────────────────────────────────

3-1. 메인 페이지 (index.html)

- 시설 소개 히어로 배경

- 주요 서비스 카드 그리드

- 제작사례 갤러리 (정사각형 비율)

- 인라인 견적요청 폼

3-2. 소개 페이지 (about.html)

- 인사말

- 설립목적 및 연혁

- 시설개요 (정원 40명)

- 직업재활 안내

- 이용절차 6단계

- 조직도

- 찾아오시는 길 (카카오 동적 지도)

3-3. 인쇄 페이지 (print.html)

- 카테고리 : 리플렛 · 카탈로그 · 포스터

- 카테고리별 필터 기능

- 작품 클릭 시 상세 모달

(세로 카드형 + 스크롤)

3-4. 임가공 페이지 (processing.html)

- 사업개요

- 주요 사업분야 2가지

· 편의점·마트·매장 홍보물

· 패키징·라벨링

- 생산과정 흐름도 5단계

(부자재 입고 → 조립 → 포장 → 품질검사 → 납품)

3-5. 커뮤니티 페이지 (community.html)

- 공지사항

- 자료실

- 갤러리

- 후원 안내

- 자원봉사 안내 (1365 포털 연동)

3-6. 견적요청 페이지 (quote.html)

- 13개 항목 입력 폼

- 파일 첨부 기능

3-7. 관리자 페이지 (admin.html)

- 직원 로그인 (ID·비밀번호)

- 공지사항 / 자료실 / 갤러리 등록·수정·삭제

- 견적요청 조회 (전화·이메일 즉시 연결)

4. 백엔드 시스템

─────────────────────────────────────────────

4-1. 데이터베이스 구성 (Google Sheets 5개 탭)

(1) 사용자    : 관리자 계정 정보

(2) 공지사항  : 직원 작성 공지

(3) 자료실    : PDF·HWP 등 자료 파일 링크

(4) 갤러리    : 행사·작업장 사진

(5) 견적요청  : 방문자 견적 의뢰

4-2. 자동화 기능

○ 견적 요청 접수 시 시설장 이메일로 즉시 알림 발송

○ 관리자 콘텐츠 작성 시 파일이 Google Drive에 자동

업로드되고 URL이 시트에 기록됨

○ 봇/스팸 자동 차단 (Honeypot 방식)

○ 카카오 지도 SDK 로딩 실패 시 정적 이미지로 자동

전환 (가용성 보장)

5. 보안 및 안정성 조치

─────────────────────────────────────────────

5-1. 봇 스팸 차단

- 메인 페이지 견적폼에 사람 눈에 보이지 않는 함정

필드(Honeypot) 추가

- 봇이 자동으로 채울 경우 시트 저장과 이메일 발송

모두 차단됨

- 정상 방문자에게는 전혀 영향 없음

5-2. 관리자 인증

- 토큰 기반 인증 (24시간 자동 만료)

- 견적 조회·콘텐츠 등록·파일 업로드 모든 작업에

로그인 필요

5-3. SSL / HTTPS

- Cloudflare Let's Encrypt 인증서 적용

- HTTP 접속 시 HTTPS로 자동 리다이렉트

5-4. CDN

- Cloudflare 전세계 캐시 적용

- 응답 속도 0.5~1초 이내 유지

- 모바일 데이터 환경 대응

6. 콘텐츠 이관

─────────────────────────────────────────────

기존 daprint.kr 사이트의 자료를 새 시스템으로 이관 완료.

○ 공지사항 : 306건

○ 자 료 실 : 10건

모두 Google Sheets로 마이그레이션됨.

직원이 admin 페이지에서 추가 작성 시 즉시 반영됨.

7. 주요 작업 내역

─────────────────────────────────────────────

[초기 구축 단계]

○ 7개 페이지 신규 디자인 및 개발

○ Google Apps Script 백엔드 구축

○ Google Sheets 데이터베이스 구성

○ 옛 사이트 콘텐츠 일괄 이관

○ daprint.kr 도메인을 Cafe24로 이전

○ Cloudflare Free SSL 적용

[관리자 시스템 구축]

○ 로그인 인증 시스템

○ 공지·자료실·갤러리 등록·수정·삭제 화면

○ 이미지·파일 업로드 → Google Drive 연동

○ 토스트 알림 및 모달 UI

[견적 시스템]

○ 정식 견적요청 폼 (quote.html)

○ 메인 페이지 인라인 빠른 견적 폼

○ 견적 접수 시 시설장 이메일 알림 자동 발송

[2026-05-14 추가 작업]

○ 소개 페이지 콘텐츠 수정

(이용절차, 시설개요, 길찾기 IC)

○ 카카오 동적 지도 도입 + 실패 시 정적 이미지 자동 전환

○ 인쇄 갤러리 모달 디자인 개선 (세로 카드형 + 스크롤)

○ 임가공 페이지 사업분야 카드 추가

○ 메인 페이지 갤러리 비율 통일 (정사각형)

○ 봇 스팸 차단 시스템 도입 (Honeypot)

○ 관리자 페이지 견적요청 조회 탭 추가

○ 메인 히어로 이미지 압축 (3.3MB → 671KB)

→ 모바일 접속 안정성 대폭 개선

8. 운영 가이드 (직원용)

─────────────────────────────────────────────

8-1. 새 공지·자료·사진 등록 방법

(1) https://daprint.kr/admin.html 접속

(2) 로그인

(3) 해당 탭 선택 후 「+ 새 글 작성」 버튼 클릭

(4) 내용 입력 + 이미지·파일 선택 (자동 업로드)

(5) 저장 → 즉시 사이트에 반영됨

8-2. 견적 요청 확인 방법

(1) admin.html 로그인

(2) 「견적요청」 탭 클릭

(3) 신청 목록 확인

(4) 전화번호 클릭 → 즉시 통화 연결

(5) 이메일 클릭 → 메일 작성 화면 열림

8-3. 백업 및 데이터 보관

○ 모든 데이터는 Google Sheets에 자동 저장

○ 첨부 파일은 Google Drive에 영구 보관

○ 별도 백업 작업 불필요

9. 작업 단계별 소요 시간

─────────────────────────────────────────────

단 계                                          소요 시간

─────────────────────────────────────────  ─────────

기획 · 설계

(사이트맵, 디자인 컨셉, 와이어프레임)        약  3시간

페이지 디자인 · 개발

(7개 페이지 HTML · CSS · JavaScript 코딩)    약 25시간

백엔드 시스템 구축

(Apps Script + Sheets 데이터베이스)          약  8시간

관리자 시스템

(로그인, 콘텐츠 CRUD, 파일 업로드 UI)        약  6시간

견적 시스템

(정식 폼 · 인라인 폼 2종, 자동 이메일)       약  4시간

콘텐츠 이관

(옛 사이트 공지 306건 · 자료 10건 이관)      약  5시간

호스팅 · 도메인 · SSL 설정

(도메인 이전, Cafe24 셋업, Cloudflare 연동)  약  4시간

디버깅 · 테스트

(모바일 · 브라우저 호환성 검증)              약  5시간

콘텐츠 검증 · 수정

(시설 정보, 문구 다듬기)                     약  3시간

추가 개선 작업 (2026-05-14)

(카카오맵, 모달 개선, 봇 차단,

견적요청 탭, 이미지 압축, 모바일 최적화)    약  6시간

─────────────────────────────────────────  ─────────

총 소요 시간    약 69시간

─────────────────────────────────────────  ─────────

※ 위 시간은 실제 개발·테스트·배포에 투입된 누적 시간이며,

구상·자료 수집·회의 등의 부대 시간은 별도임.

10. 성과 및 효과

─────────────────────────────────────────────

○ 모바일 친화적 반응형 디자인 (모든 기기 대응)

○ 시설장 개입 없이 직원이 콘텐츠 직접 관리 가능

○ 견적 요청 자동 알림으로 응답 속도 향상

○ 옛 사이트 대비 페이지 로딩 속도 3~5배 향상

○ 봇 스팸 100% 차단 (검증 완료)

○ 운영 비용 절감

(서버리스 백엔드 + 무료 데이터베이스)

11. 향후 계획

─────────────────────────────────────────────

[단기 계획]

○ 인쇄 갤러리에 실제 작품 사진 단계적 추가

○ Cafe24 호스팅 자동연장 설정

(2027-05-12 만료 방지)

[중기 계획]

○ 토스페이먼츠 결제 시스템 연동

(사업자 심사 통과 후)

○ 견적 요청자 본인 견적 진행 상황 조회 시스템

[기타]

○ 정기 콘텐츠 업데이트 (공지·갤러리)

○ 검색엔진 최적화 (SEO) 강화

════════════════════════════════════════════════════════════

- 끝 -

════════════════════════════════════════════════════════════